# 转角：给协作开发者的用户中心任务书 V1.0

日期：2026-10-17。领取人：B（朋友）。集成人：A（原项目协助开发者）。本文件可直接转发。

你负责“用户中心”的后端与网页。原手机号＋密码登录继续使用，不做身份核验，不接真实支付，不改交易与售后。软件允许普通人和毕业生注册，学院、专业均为自填信息，不可展示认证徽章。

这是待实现任务，不是当前软件已有能力说明。先阅读仓库 AGENTS.md、《双人开发分工与验收任务书》和《转角软件开发规范》；有冲突时以用户明确需求和本批接口约定为准。

# 1. 环境和起始提交

仓库：https://github.com/wangzirui471-collab/huali-corner，私有仓库，由所有者授予访问权限；不要索取或共享账号密码。

git clone https://github.com/wangzirui471-collab/huali-corner.git
cd huali-corner
git fetch origin
git switch -c feat/user-center origin/feat/layered-completion
git rev-parse HEAD
python -m pip install -r "Backend mission/requirements.txt"
python "Backend mission/server.py" --trial --port 8081 --data ../zj-user-center-local

Python 使用 3.12。记录起始提交号、实际 Python 版本和测试数据目录。这里的 ../zj-user-center-local 必须是你自己的新目录，不要指向同学正式数据，也不要与另一开发者共用。保持终端运行，本机浏览器访问 http://127.0.0.1:8081/#home。这只是本机地址，不能当作发给其他人的公网地址。

上述为基于项目现有入口的运行指南；本批新功能的启动验收要在实现后再做，不能用文档命令代替实际执行。Windows 使用 python，不要写 .python。新目录中首次需注册独立试用账号，不能依赖演示客服快捷登录。

# 2. 可以在哪里写

| 可编写文件 | 用途 |
| --- | --- |
| Backend mission/app/account/profiles.py | 新建 UserProfiles 领域类，负责资料读取、校验、更新与兼容投影 |
| Backend mission/app/account/avatars.py | 新建 UserAvatars 领域类，负责头像校验、存储、选择/移除与公开读取判定 |
| Backend mission/app/account/migrations.py | 新建 migrate_account(connection)，只处理本领域增量结构与历史值迁移 |
| web 7M/src/pages/me.js | 独占修改我的转角和公开主页，保留现有非资料入口 |
| web 7M/src/components/user-profile.js、user-avatar.js | 新建资料表单和头像组件 |
| web 7M/src/actions/user-profile.js | 新建 clicks、submits 导出，所有键使用 user- 前缀 |
| web 7M/user-center.css | 新建作用域样式；全站布局和样式入口不在这里改 |
| tests/test_user_profiles.py、test_user_avatars.py、user_profile.test.mjs、user_center_browser_smoke.py | 本模块行为、权限、兼容、前端与浏览器测试 |
| docs/modules/user-center/INTEGRATION.md、DELIVERY.md | 接入合同与交付证据 |

领域类沿用现有组合方式，可使用既有 self.row、self.tx、self.require；新方法名统一带 user_ 前缀，避免 Market 多继承方法重名。不能新增与原 profile/update_profile 同名方法来偷偷覆盖认证逻辑。

A 独占：server.py、app/market.py、core/*、现有 account/service.py、前端 actions/index.js、actions/account.js、router.js、main.js、auth/login.js、index.html 与全局样式。你需要这些文件接线时写入 INTEGRATION.md，A 先接入再交回供你联调。

不要改其他领域或在项目根新增平铺 user.py、app.js。不要把原压缩长行整库格式化；改动保持在自己领域，可将自己修改的用户页面整理成可读格式。

# 3. U01：资料选项分开、历史数据保留

## 3.1 用户能做什么

学历层次与在读状态分开选择，可以不填；昵称、专业、简介仍可编辑；网页选项真实回填，保存失败保留已输入内容。学院试用模式仍按现有规则固定计算机工程学院，不因此开放其他校区或冒充学校身份核验。

新字段合同：

| 字段 | 类型与允许值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| degree_level | 字符串：bachelor、junior_college、other、unspecified | UI：本科、专科、其他、暂不填写 |
| study_status | 字符串：studying、graduated、other、unspecified | UI：在读、已毕业、其他、暂不填写 |
| profile_version | 非负整数 | 仅资料修改递增，用于阻止旧页面覆盖新资料 |
| avatar_upload_id | 字符串或 null | 仅引用当前账号通过头像校验的资源 |
| avatar_url | 服务端生成的本站路径或 null | 只读；不能由客户端填写外部 URL |

继续保留原 id、nickname、college、major、education、bio、role、score 的类型和含义，不换 ID，不让资料更新写角色或信誉。role、score 可按原合同返回，但客户端不可修改。

## 3.2 历史 education 怎么处理

迁移前检查列是否存在；已有新字段不重复覆盖。迁移规则：

| 旧 education | 新 degree_level | 新 study_status |
| --- | --- | --- |
| 本科 | bachelor | unspecified |
| 专科 | junior_college | unspecified |
| 已毕业 | unspecified | graduated |
| 其他或未填写/未知值 | unspecified | unspecified |

旧原值保留，不猜测未知学历或在读状态。新客户端保存时，旧 education 兼容投影：已毕业优先显示“已毕业”；否则按本科/专科层次显示；其余显示“其他”。这只是旧客户端的简化展示，新字段才是完整选项。

旧客户端通过 /api/me 保存资料时：原昵称、学院、专业、简介按原规则处理；只有旧 education 明确提供且相对当前兼容值改变，才按上表调整新选项；相同值不覆盖新字段。不能因旧客户端未带 study_status 就清空它。所有资料写入路径均更新资料版本；涉及老接口版本缺失的兼容限制写进交付说明。

## 3.3 写权限与冲突

新资料提交必须带 profile_version，在同一个事务内比对并递增；旧版本返回 409，页面提示重新载入/核对，不静默覆盖。新客户端可修改字段：昵称、专业、简介、学历层次、在读状态；头像走专用接口。学院沿既有试用约束，由服务端确定。

昵称非空、最多24字符，专业最多80，简介最多300；超长明确报错，不悄悄截断。枚举错误、负数/布尔类型的版本号拒绝。新接口遇到手机号、密码、用户 ID、角色、信誉等未允许字段时拒绝，不能展开 payload 直接更新数据库。

# 4. U02：头像上传、更换与移除

- 支持真实 JPEG/PNG/WebP 图片，单次原文件不超过 2 MiB；解码前设像素上限1600万，拒绝损坏图片、SVG、动画、多帧图片和解压炸弹。

- 对 EXIF 方向做校正，清除原 EXIF/GPS 等元数据；在服务端生成最长边不超过512像素的静态 WebP。网页允许预览，最终校验不能只靠前端。

- 文件名由服务端随机生成，路径由既有配置/数据根取得，放入运行数据的 uploads/，不放源码或静态资源目录。不接受客户端路径或外部头像下载 URL。

- 上传和设为头像分开：上传成功只供本人预览；带资料版本确认选中后，才成为公开头像。未选中的头像不能通过猜 URL 被未登录者读取。

- 选择时核对所有者、资源用途为头像、实际文件存在；不能借用商品照片、别人的上传、私密工单证据。移除头像后回到默认显示。

- 替换/移除后旧头像取消“因当前头像而公开”的权限；不能顺手删除被其他合法记录引用的照片，也不急着物理清理所有历史图片。

- 上传头像不能修改 role、score、订单和商品。上传响应不得返回本机路径。

原 /api/upload 只支持商品/证据图，不直接扩大其用途去绕过原校验。新增头像专用逻辑；媒体公开读取权限是 A 接入的关键点，必须给出 user_is_public_avatar(upload_id) 判定方法并测试。

# 5. 供 A 接入的接口合同

以下为本任务的拟新增合同，当前代码尚无这些路由。方法由你实现，A 在 U01 合同确定后接线。保留 /api/me、/api/profile?id=... 的旧响应形状；不能本批强推未来 /api/v1 统一封装。

| 路由 | 领域方法与输入 | 输出/权限 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/user/profile | user_profile(actor_id) | 当前用户资料 DTO，需登录 |
| POST /api/user/profile | user_update_profile(actor_id, payload) | 更新后的资料 DTO；仅自身，版本冲突409 |
| POST /api/user/avatar/upload | user_upload_avatar(actor_id, content) | {upload_id, preview_url}；登录、限体积，未选中前私有 |
| POST /api/user/avatar | user_set_avatar(actor_id, upload_id, profile_version) | 更新后的资料 DTO；upload_id: null 表示移除 |

头像上传 HTTP 输入采用现有项目 JSON 图片模式，字段为 content（Base64 字符串），无 angle、owner、path 等客户端字段。HTTP 层按解码后2 MiB及编码开销设置上限，严格解码，不能整个超大请求先读完才检查。A 负责 HTTP 解析，你负责二进制内容校验。

资料 DTO 是现有资料字段加上述新字段；私有自查也不返回手机号、密码散列、恢复码或收货地址，避免页面不需要却加载敏感数据。错误按现有 {error: "可读说明"} 和 HTTP 400/401/403/404/409 返回；不另创第二套错误封装。

旧 AccountService.profile 由 A 适配到 user_profile；旧 update_profile 由兼容适配实现上述旧字段规则。读取资料的新方法直接查用户表，不能调用旧 profile 形成相互递归。公开 /api/profile?id=... 继续返回 {user, products}，不把 products 包装改名。

如果发现现有路由/返回与此冲突，先在接入清单写明调整和影响，避免两个分支分别改接口。A 接线后你必须用真实 HTTP 和网页联调，领域测试通过不能代替。

# 6. U03：网页用户中心

- 我的转角显示头像、昵称、学历层次、在读状态、简介；未填写有明确默认展示，不出现 undefined。

- 资料表单使用选项，初始值与服务端一致；保存中禁用重复提交，成功提示；失败保留输入；409 引导核对最新值，不自动覆盖。

- 公开主页展示公开资料和在售商品，隐藏手机号/地址；保留私聊、商品跳转和自己主页的特殊处理。信誉分明确不是交易担保，不能因点赞改分。

- 保留订单、收藏、我发布的、信誉记录/申诉、退出、改密、管理员/客服工作台入口。不可为了“精简资料页面”把已有入口删掉。

- 页面、头像 URL 和文本使用既有转义工具；事件进入独立 actions，表单 ID 取 user-profile-form，头像动作用 user-avatar-*。不重复注册原 profile-form。

- API 请求复用 core/http.js；共享资料只写 state.me。退出/换账号后，旧请求完成不能写回新账号，复用既有会话保护思路；不要新建 window.currentUser。

- 375/390/768/1440 宽度检查；键盘可操作、表单标签明确、头像替代文本合理，缩略头像失败时能回退。

# 7. 必须交付的测试场景

| 编号 | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| U-01 | 旧数据库迁移两次 | 账号/订单/角色/信誉不变，新列正确，第二次不重写用户选择 |
| U-02 | 旧 education 为“已毕业” | 新学历未知、状态已毕业，不擅自推断本科 |
| U-03 | 合法选项保存与刷新 | 新字段持久化，页面回填正确；旧客户端同值保存不抹掉新选项 |
| U-04 | 未登录、伪造用户 ID、修改角色/分数 | 服务端拒绝，数据库未被改动 |
| U-05 | 两个页面读取同一版本后分别保存 | 第一笔成功，第二笔409，第二页面输入可保留供核对 |
| U-06 | 合法头像、超限/坏图/假扩展名/多帧/大像素图片 | 合法图转静态 WebP且无原元数据；不合格输入拒绝，无越界文件 |
| U-07 | 借用他人头像、工单证据、商品图、路径或外链 | 拒绝设为头像；不暴露证据和磁盘路径 |
| U-08 | 上传未选中、更换、移除头像 | 只公开当前选中资源，旧资源失去头像公开资格；默认头像可用 |
| U-09 | 用户文字含 HTML/脚本 | 当作文字显示，不执行；公开响应没有手机号和地址 |
| U-10 | 保存过程中退出或换账号 | 老响应不会覆盖当前用户；原私密草稿隔离不被破坏 |
| U-11 | 老网页/小程序原资料接口 | 原字段/类型和响应形状继续可用，既有核心测试不回退 |
| U-12 | 四档宽度和入口联调 | 无新溢出/控制台错误；订单、客服入口和信誉申诉仍可进入 |

为每个场景提供测试名或手工步骤及证据；关键权限、迁移、并发和图片安全用自动化测试。新浏览器脚本使用临时数据库、自造测试图，不能依赖真实手机号或人工已有订单。

从项目根执行原 Python 与模块测试，再跑你的模块/浏览器测试；具体命令与现有套件见 README。环境缺 Chromium/Windows/微信工具时说明未运行的检查，不能填写“全部通过”。

# 8. 提交与最终验收

建议提交顺序：U01 资料/迁移/测试 → A 接线 → U02 头像/安全测试 → A 媒体接线 → U03 网页/联调/文档。你与 A 均不能同时编辑同一公共文件。

最终交付 PR 到 feat/layered-completion，不得强推 main。附上：

- 起始与最终完整提交号、文件清单、接口请求/响应例子、迁移与回滚影响。

- 每条测试实际命令、环境、执行日期、通过/失败/未运行情况及原因。

- 我的转角/公开主页手机与桌面截图，409 冲突和上传失败的验证结果。

- INTEGRATION.md 中每个钩子已接入的位置；仍待接入的必须标明，不算全功能完成。

- DELIVERY.md 中已知限制；确认源码包不含运行数据、照片、备份、账号口令或真实学生信息。

验收分两步：你的专属测试与审查通过，可进入集成；A 完成接线、原数据副本升级检查和联合网页回归后，U01—U03 才可标记“已完成”。原生小程序新界面、短信和真实支付均不属于这一批完成范围。