# 转角项目交接文档

版本：V1.1｜更新日期：2026-10-17（中国标准时间）

更新摘要：用户随后反馈 8081 页面已不再卡住；没有进行代码修复，原因仍未确认。新增开发规范草案交付状态，原排查步骤保留供复发时使用。

交接对象：接手开发、排障和部署的朋友。

本文件以功能分支提交 b2fd4d2 为软件基线，整理实际代码、用户确认的规则及待办。交接文档本身的提交不改变该软件基线。所有支付、退款、结算均为模拟；未确认存在可用的公网登录服务。

# 1. 接手时先看这五件事

- 近期故障已恢复，保留复发排查记录。 用户地址为 http://127.0.0.1:8081/#home；用户随后反馈“现在没有卡住了”。本次未修改登录代码或密码，原因未确认，也不能据此认定已完整验收登录。

- 最新代码在功能分支。 仓库为 wangzirui471-collab/huali-corner，分支为 feat/layered-completion；不要默认下载 main 就包含最新功能。

- 保留原试用数据。 账号、订单、照片通常在原项目的 var-trial/，也可能由 --data 或 HUALI_DATA_DIR 指向其他目录。先确认实际路径，再做备份；不要删除数据库解决登录问题。

- 完整更新前后端。 后端 Backend mission/app/、入口 server.py、前端 web 7M/src/ 及静态资源要成套更新，不能只替换一个文件。

- 按领域分层继续开发。 用户明确要求不恢复为平铺的巨型业务文件；开发前读仓库根目录 AGENTS.md。

# 2. 产品目标与已确认边界

| 项目 | 当前约定 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 转角；历史仓库名 huali-corner 保留，不表示最终品牌名。 |
| 首期用户 | 广州校区计算机工程学院试点，以二手书和日常闲置起步，毕业生也可参与。 |
| 运营与预算 | 个人试做，原计划预算约 3000 元；没有授权据此自动购买服务器、短信或其他服务。 |
| 登录 | 试用版手机号＋密码；手机号暂不验证归属，不是实名认证或学籍认证。 |
| 交易 | 模拟支付、退款、结算，不收真实货款，不设置真实资金余额池。 |
| 社区互助 | 快递代取、资料代交、搬运、学习辅导等信息发布＋私聊协商；首版没有服务订单或真实服务费。 |
| 客服 | 08:00—20:00；服务文案不代表人员实时在线，实际排班由运营者安排。 |
| 微信小程序 | 已有原生源码，共用后端；没有确认通过微信开发者工具编译、真机、审核或发布。 |
| 品牌视觉 | 目前界面沿用黄色主题；ZJ Logo、白绿方案等讨论不等于最终定稿。 |

# 3. 代码、交付包与访问权限

## 3.1 获取正确版本

仓库地址：https://github.com/wangzirui471-collab/huali-corner。

最新功能分支地址：https://github.com/wangzirui471-collab/huali-corner/tree/feat/layered-completion。

该仓库此前为私有仓库。朋友需要由仓库所有者添加协作者权限，或由用户转交源码包；不要共享 GitHub 密码或私人访问令牌。

使用 Git 时：

git clone --branch feat/layered-completion https://github.com/wangzirui471-collab/huali-corner.git
cd huali-corner
git branch --show-current
git log -1 --oneline

软件功能基线应包含 b2fd4d2 feat: add staff product removal and management workspace。如果之后新增纯文档提交，HEAD 可以更新，但该功能提交应仍在历史中。

已有本地修改时，先查看 git status 并妥善提交或保存，再同步；不要用强制覆盖、reset --hard 或清空目录处理他人的未提交代码。

## 3.2 已交付源码包

文件名：转角-管理工作台与商品下架试用版.zip。

包内项目根目录：zhuanjiao-trial/。package-manifest.json 标记软件基线 b2fd4d2，列出 243 个源码／资源文件的 SHA-256。该数量只适用于这一版交付包，不是后续版本的固定验收值。

此包不含账号数据库、运行数据、用户上传图片、备份或真实凭证。解压后没有旧账号，不代表账号已被删除；应先核对是否连接了原数据目录。

# 4. 本地启动与管理员账号

## 4.1 环境

- 推荐 Python 3.12。此次云端环境为 Python 3.12.14，依赖文件当前为 Pillow==12.3.0。

- 网页为原生 ES 模块，不需要先运行 npm 打包命令；Node 用于前端／小程序逻辑检查，本次环境为 Node v24.19.0。

- 浏览器自动化使用 Python Playwright＋Chromium，现有脚本主要使用 /usr/bin/chromium，Windows 需调整浏览器启动配置。

- 不因旧电脑的依赖安装失败而随意删除依赖或关闭 TLS 验证。

## 4.2 Windows 启动

打开项目根目录，即能看到 start-trial-8081.bat、Backend mission 和 web 7M 的目录。安装依赖后，可双击 start-trial-8081.bat；保持终端窗口运行。

PowerShell 逐行执行，路径仅为示例，按实际解压位置修改：

cd "E:\projects\zhuanjiao-trial"
python --version
python -m pip install -r "Backend mission/requirements.txt"
python "Backend mission/server.py" --trial --port 8081

浏览器打开 http://127.0.0.1:8081/#home。不要双击 index.html 当作完整网站启动；不要把多个命令粘成一行。终端需要保留，停止时按 Ctrl+C。

Linux／macOS 采用相同目录结构，将命令中的 python 按环境替换为 python3。

## 4.3 使用旧账号和原数据

先停止旧实例，确认原数据目录并备份。完整新版解压到新目录后，显式指向原试用数据目录，例如：

python "Backend mission/server.py" --trial --port 8081 --data "E:\原项目\var-trial"

上例路径必须替换为已确认的真实路径。第一次验证升级应优先使用原数据的副本，核对账号、订单、图片、工单和账务后，再用于原目录。

没有指定 --data 时，程序会使用 HUALI_DATA_DIR 或默认路径；因此，仅看文件夹名称不能证明正在使用哪个数据库。不要把演示模式的 var/ 直接当作试用版账号库。

## 4.4 创建与恢复管理员

所有账号管理命令都应从项目根目录运行。新安装、使用默认试用数据目录时：

python "Backend mission/manage_trial.py" create-admin
python "Backend mission/manage_trial.py" create-support
python "Backend mission/manage_trial.py" reset-password

按提示输入手机号及独立密码，密码 12—128 个字符。如果网站使用了指定数据目录，上述命令也必须加相同的 --data 路径，例如：

python "Backend mission/manage_trial.py" reset-password --data "E:\原项目\var-trial"

- 没有交付默认管理员密码；交接文档不应填写真实密码或恢复码。

- 普通注册不能创建管理员；已有普通账号不会因重复初始化自动升级为管理员。

- 重复执行 create-admin 不覆盖已有管理员密码；忘记密码应使用恢复码或运营者本机的 reset-password。

- 运行重置命令前核实账号归属；重置会让该账号原会话和旧恢复码失效，生成的新恢复码要私下交给本人。

- 用户先前说过“管理员忘记密码，帮我注销账号”，但没有完成账号注销操作。不能把这句话当作已注销的记录，也不要擅自删除管理员账号。

# 5. 近期故障记录：8081 曾一直加载，用户反馈已恢复

## 5.1 已知事实与尚缺证据

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户已确认 | 当前访问 http://127.0.0.1:8081/#home。 |
| 截图现象 | 页面只有“正在打开校园的另一个转角…”，未出现完整首页或登录表单。 |
| 尚未确认 | 用户此次是否完整解压、实际运行哪份代码、实际数据目录、Python 版本、浏览器第一条报错、失败的资源或接口。 |
| 不能直接认定 | 密码错误、账号丢失、数据库损坏、必须重装 Python，或必须删除缓存／数据库。 |
| 本机访问边界 | 127.0.0.1 指访问者自己的电脑；开发者不能在另一台机器打开这个地址就看到用户现场。 |
| 目前状态 | 用户随后反馈“现在没有卡住了”。没有进行代码修复，根因仍未确认；没有重置用户密码或删除用户数据。 |

## 5.2 如果再次出现，按以下顺序排查

第 1 步：确认 8081 上跑的是哪个实例。

先查看原终端是否仍运行、有无报错，记录实际启动目录、启动命令和 Python 版本。Windows 可用：

Get-NetTCPConnection -LocalPort 8081 -State Listen |
    Select-Object LocalAddress, LocalPort, OwningProcess

只停止确认属于旧版转角的实例，不要结束所有 Python 进程。确认后再启动完整新版，避免一直访问旧进程。

第 2 步：在用户同一台电脑检查接口。

Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:8081/api/health"
Invoke-RestMethod "http://127.0.0.1:8081/api/config" |
    Select-Object name, trial, auth_mode, phone_verified

试用版期望 /api/health 包含 ok: true、trial: true，配置包含 auth_mode: password、phone_verified: false。这只能证明对应接口可用，不能证明整个网页或登录流程已正常。

第 3 步：检查前端入口及第一条浏览器错误。

在浏览器按 F12，查看 Console 和 Network，刷新一次，记录第一条红色错误及第一个失败请求的路径、状态码和响应类型。重点包括：

- /src/main.js、其 import 引用的模块和新增 staff.css 是否来自同一版、是否存在。

- JavaScript 请求是否返回 404、HTML 错误页或错误 MIME 类型。

- /api/config、已有会话的 /api/me、首屏商品查询是否卡住或失败。

- 是否存在语法错误、模块导出不匹配、跨源或浏览器存储访问错误。

仅凭一个模块返回 200 不能排除其依赖加载失败。分享报错时不要发送密码、Authorization 头、会话令牌、恢复码或未脱敏的完整 HAR 文件。

第 4 步：核对完整包，并做不影响原账号的对照。

确认是功能分支／对应完整包；先用 Ctrl+F5 强制刷新，可以临时禁用浏览器缓存再观察。不要先清空全部站点数据，避免误删尚未同步的本地草稿。

如需要区分旧进程／旧文件与当前代码，可将完整源码解压到新目录，使用独立端口和独立诊断数据：

python "Backend mission/server.py" --trial --port 8082 --data ".\var-diagnostic"

打开 http://127.0.0.1:8082/#home。诊断目录没有旧账号属于正常现象；它只用于检查启动，不能覆盖原 var-trial/。

第 5 步：查到原因后再修复和验收。

静态 import 失败会发生在 main.js 的 try/catch 运行之前；当前请求层也没有统一的浏览器请求超时。这是源码中可见的排查线索，尚未证明就是用户这次故障的原因。不能仅加提示、改密码就宣称已修复。

修复应覆盖“从启动 → 首页 → 打开登录框 → 用正确账号登录 → 重新加载仍能恢复会话”。还应验证错误密码有明确提示、账号原数据仍在。先记录根因和回归结果，再关闭故障。

# 6. 分层架构与关键文件

项目根目录/
├── AGENTS.md                         项目开发约束
├── Backend mission/
│   ├── server.py                     HTTP 解析、鉴权入口、路由分发
│   ├── manage_trial.py               本机账号管理命令
│   ├── requirements.txt
│   └── app/
│       ├── market.py                 组合现有领域服务
│       ├── core/                     路径、连接、事务、异常
│       ├── account/                  登录、密码、资料
│       ├── catalog/                  商品、草稿、编辑、搜索、下架
│       ├── trade/                    订单、交付、模拟流水
│       ├── community/                私聊、群聊、校园互助
│       ├── support/                  工单、证据、信誉、工作台
│       ├── notifications/            站内通知
│       └── ops/                      备份、模拟对账
├── web 7M/
│   ├── index.html
│   ├── styles.css market.css staff.css
│   ├── src/
│   │   ├── main.js router.js
│   │   ├── core/                     状态、HTTP、导航、媒体等
│   │   ├── components/               可复用 HTML 片段
│   │   ├── pages/                    页面渲染
│   │   ├── actions/                  交互与提交动作
│   │   └── auth/                     登录交互
│   ├── assets/
│   └── miniprogram/                  原生微信小程序
├── tests/
├── scripts/                          源码包与静态演示导出
├── docs/
└── var-trial/                        默认试用数据，禁止进源码仓库

| 功能／问题 | 先查的位置 |
| --- | --- |
| 路径、前后端目录错位 | Backend mission/app/core/config.py，是路径推导的唯一出口。 |
| 启动空白或加载卡住 | web 7M/index.html、src/main.js、src/core/http.js、浏览器的首个失败依赖。 |
| 登录、恢复会话 | app/account/service.py、src/auth/login.js、src/core/state.js。 |
| 商品详情红色下架 | app/catalog/moderation.py、src/components/product-moderation.js、src/actions/moderation.js。 |
| 管理工作台 | app/support/workbench.py、src/pages/staff.js、src/components/staff-layout.js、staff.css。 |
| 工单、退款与信誉 | app/support/、src/pages/support.js、src/actions/support-operations.js、src/actions/credit.js。 |
| 草稿与账号切换 | app/catalog/drafts.py、src/core/drafts.js 及相关草稿模块；共享状态在 state.js。 |

# 7. 已实现能力与重要业务规则

## 7.1 商品、草稿与订单

- 二手书及生活、运动、电子产品闲置，支持查询、收藏、点赞、分享和出价。

- 发布采用三步表单；至少三张不同实拍图，指定正面、侧面、顶部。照片不代表自动鉴定正版或保证不是网图。

- 书逐本展示、独立定价；版次、笔记、缺页、附件可选择“待核对”，已知问题需披露。4 元是可选定价提示，不是当前强制最低价，允许免费转让。

- 草稿服务端保存、版本冲突检测、恢复和重复发布防重；临时缓存按账号隔离。切换账号、晚返回上传不能覆盖新账号或新页面。

- 同一卖家多件可合并下单、合并取货，送货费按所选物品的最高送货费收取一次；不做跨卖家资金合并。

- 金额存储与原接口合同使用整数分；界面元字符串通过统一校验入口转换，禁止直接依赖浮点数截断。

- 待付款订单可按权限修改／取消；已有订单保留商品、价格、地点和时间快照，后改商品不重写原订单。

- 下单后 24 小时确认安排与收货倒计时不同。当前自动收货从买家核对交接后计 24 小时，争议中暂停；卖家单方“已交付”不是自动结算起点。

## 7.2 售后、信誉与重新上架

- 售后工单支持证据、回复、内部备注、认领、转派、建议和管理员模拟退款。

- 仅退款不会自动恢复在售库存。退货重售需要实物退回、卖家确认、退款完成、争议关闭，再生成重售草稿。

- 信誉初始 100，低于 60 暂停新发布；举报、差评、退款不会自动扣分。管理员须关联已核实工单、按规则处理，保留理由与申诉记录。

- 下架商品、退款和信誉处罚是不同动作，不能互相代替，也不能因为一张截图直接修改账务。

- 工作人员不能处理与本人有利益冲突的工单及信誉处罚。

## 7.3 最新工作台与直接下架

这一批功能是 b2fd4d2 的增量，早期 V1.4 需求文档的一些“待补”描述已落后，应结合 docs/STAFF_WORKSPACE.md 阅读。

| 内容 | 当前行为 |
| --- | --- |
| 商品直接下架 | 商品详情“举报商品”旁有红色“下架商品”，仅管理员／客服可见，服务端再次鉴权。 |
| 下架效果 | 必填原因；停止公开展示和新下单，报价失效，通知卖家，有商品关联审计，不自动扣分。 |
| 下架限制 | 仅在售商品可直接处理；交易中的商品先处理订单。staff_delist 不能由卖家自行恢复。管理员违规商品恢复审批流程尚未新增。 |
| 管理入口 | 手机和电脑“我的 → 进入管理工作台”；独立分区导航。 |
| 待办 | 待认领、我负责、待复核、有新通知、超过 24 小时未更新；筛选、分页、负责人昵称、更新时间。 |
| 未读与超时 | “新通知”来自消息中心未读，不是逐工单正文已读；24 小时按实际经过时间，不是客服工作时长。 |
| 关联原内容 | 新举报保存商品／帖子快照，详情可查看；旧工单无快照时标为当前内容。 |
| 退款／扣分 | 显示相关金额或预计信誉变化，提交前确认；取消确认不执行。最终资格由服务端核验。 |
| 客服停用 | 撤销会话，将未结工单退回待分配队列，保留待复核状态，记录交接并通知。 |
| 审计与备份 | 审计可搜索、分页和跳转关联对象；展示最近备份创建状态、异常及恢复说明。 |

## 7.4 社区和消息

支持帖子、私聊、主动加入总群／学院群。学院群满 500 人分流，不在注册时自动拉群。群角色仅有群内职责，不等于客服或平台管理员。

校园互助首版是信息发布＋私聊协商＋反馈举报，没有服务订单、服务支付或真实佣金。代考、代课签到等违反学术诚信的服务不纳入已确认首版。

订单、售后、私聊及商品下架有站内通知。浏览器提醒依赖网页运行及浏览器支持，不能承诺关窗或手机后台仍收到；微信订阅消息尚未接入。

# 8. 权限交接

| 动作 | 普通用户 | 客服 | 平台管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本人发布、编辑、主动下架 | 满足归属和状态时可 | 作为卖家时同样校验 | 作为卖家时同样校验 |
| 直接管理下架在售商品 | 不可 | 可，需原因 | 可，需原因 |
| 未分配工单的私密详情 | 仅本人相关工单 | 不可，仅摘要 | 非利益冲突时可 |
| 认领／处理受权工单 | 提交或补充本人材料 | 可受理、回复和建议 | 可处理与指派，受利益冲突约束 |
| 批准模拟退款、信誉处罚 | 不可 | 不可 | 可，需满足流程与依据 |
| 创建／停用客服、审计、账务、备份 | 不可 | 不可 | 可 |
| 服务器本机重置密码 | 不通过网页开放 | 不通过网页开放 | 也不通过网页开放，需由有服务器操作权的人执行 |

前端按钮隐藏不是安全边界。任何新增入口都要补服务端角色、对象归属、状态及必要的事务内复核。

# 9. 数据、备份与不能破坏的约束

## 9.1 真实数据与源码分开交接

- 本次源码包不携带任何真实账号库。朋友首先应使用新建测试账号和合成数据排障。

- 如果确需接触用户原数据，另行核实授权和最小必要范围；不要把整份数据库、工单证据、备份或学生表直接提交 GitHub。

- 原补考表只用于提取去重组织目录，不能导入或展示姓名、学号、成绩等学生数据；提取目录也不能证明学校最新完整组织关系。

- 不在代码、文档、日志或群聊填写真实密码、恢复码、令牌、支付密钥。

## 9.2 升级与恢复

试用数据包含 market.sqlite3、uploads/、backups/。备份要保存数据库与其对应图片的一致性快照，不能只复制网页源码。

已有后台备份与命令行后台任务；备份创建成功不等于已完成目标机恢复演练。建议更新前停止服务，将整个实际数据目录另存一份，先在副本中验证增量迁移。

恢复时先停止服务，解压备份到新的空数据目录，再使用 --data 指向该目录，检查账号、订单、照片、工单和对账。不得直接覆盖原目录或把新空数据库覆盖旧账号库。

如果更新后已产生新订单，不能直接回滚数据库而丢弃新增交易。先暂停写入，保留故障现场与最新数据，再评估兼容的代码回滚或迁移修复。

## 9.3 开发硬约束

- 路径只由 app/core/config.py 推导，不在各模块重复拼项目根目录。

- 保留 SQLite DELETE 日志模式和既有事务组织；数据库非空、唯一和校验约束不能因为模板规定而撤掉。

- 进程内写锁不是跨进程锁，也不能单独证明不会超卖。并发测试要用不同用户／不同请求键。

- 不清库解决兼容问题，迁移增量、可重复，验证旧数据。

- 网页共享可变状态放 src/core/state.js；页面不能反向 import router 形成循环。

- 业务按领域放目录，页面负责渲染，动作进入 actions，复用片段进入 components；不恢复巨型 app.js／market.py。

- 禁止全局正则改标识符导致 API 路径、模板字面量和静态资源被误改。

- 不强推、覆盖 main 或修改无关项目；当前功能分支的测试通过不代表已合并主分支。

# 10. 接手验证与既有证据

## 10.1 基线已有记录

| 验证 | 记录与限制 |
| --- | --- |
| 后端 | 上一批全量 Python 测试 132 项通过，对应软件基线 b2fd4d2。 |
| 前端 | 62 个 ES 模块加载和依赖无环检查通过；账号切换、草稿、退出等 Node 逻辑检查通过。 |
| 浏览器 | 新工作台／直接下架、分层交易／退货重售、校园互助、旧交易主链路、静态演示分别有通过记录。 |
| 交接 V1.0 前的检查 | 重新运行工作台浏览器流程及 Windows MIME 模拟检查，均通过。V1.1 只更新文档，不重复宣称应用有新验证。 |
| 用户现场反馈 | 用户反馈页面已不再卡住；根因未确认，未作代码修复。不能把上述云端检查或这一反馈等同于用户完整登录流程已验收。 |
| 未验证 | 用户 Windows 实机当前版本、微信编译／真机／审核、真实支付、公网长期服务及真实业务负载。 |

Windows MIME 检查是在 Linux Chromium 环境模拟 Windows 将 .js 识别为 text/plain 的情形，并非 Windows 原机测试。

## 10.2 验证命令

从项目根目录运行：

python -m unittest discover -s tests -v
node tests/frontend_modules.test.mjs
python tests/staff_workspace_browser_smoke.py
python tests/layered_browser_smoke.py
python tests/functional_help_browser_smoke.py
python tests/browser_smoke.py
python tests/windows_assets_smoke.py
python tests/public_demo_smoke.py
python tests/package_smoke.py

前端与小程序还有 tests/frontend_*.mjs、tests/native_*.test.js；按改动范围运行，不能只跑模块加载检查就宣称交易已通过。

浏览器脚本需 Playwright 和可用 Chromium；路径应适配朋友的环境。脚本使用独立临时数据，不连接用户实际数据库。

## 10.3 用户现场验收清单

- 首页不再停留在加载文字，能打开登录／注册表单。

- 原账号使用正确密码能登录；错误密码提示明确；没有注册到另一份空数据库。

- 已有商品、图片、订单、草稿和工单保留。

- 普通用户看不到、也不能调用管理员／客服的管理下架。

- 管理员与客服可按规则下架在售商品，通知和审计可查；卖家无法自行恢复。

- 退款／信誉确认点取消不执行，确认后各自按权限处理；资金均标明模拟。

- 电脑和手机浏览器检查主要布局；端口、启动目录、软件提交、浏览器和测试结果记入故障记录。

# 11. 待办顺序与规范文档状态

| 优先级 | 事项 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 观察项，复发时优先 | 用户 8081 加载现象 | 用户已反馈恢复；如复发，再获取首条错误与失败请求、确认版本和数据目录，复现后修复，不无依据改密码或清库。 |
| P1 | 开发规范审阅 | 已形成《转角软件开发规范 V1.0》审阅草案及可编辑 Word；先审阅条款和整改批次，不自动改框架或现有合同。 |
| P1 | 文档与现状同步 | V1.4 需求文档早于最新工作台改造；以代码、STAFF_WORKSPACE 和此交接补充说明为准，后续统一更新状态。 |
| P1 | 客户端完整更新与兼容 | 保证整包启动、静态模块类型及依赖齐全；为启动失败补可理解的反馈，但须与根因修复分别验收。 |
| P2 | API、字段和代码风格统一 | 当前仍存在旧数组返回、error 字段和历史字段命名；统一封套／字段及 FastAPI 尚未全面实施，不能只改一端。 |
| P2 | 业务剩余项 | 逐件售后、退款独立执行记录、订单四类进度、逐工单已读／声音、完整学校社区目录、隐私注销保留政策、图片回收等。 |
| P2 | 正式运行能力 | 目标机兼容、恢复与异地副本、容量及公网 HTTPS 试用需要实测和单独实施。 |
| 独立阶段 | 正式交易与微信发布 | 服务方准入、真实收退款与结算、短信、域名、收费规则和微信审核均不能由模拟测试替代。 |

## 11.1 开发规范草案与整改建议

保留原规范的 Git 协作、分层、命名、权限、测试、部署、需求记录和版本管理。改写 Java／Spring／Oracle／Thymeleaf 专属内容，以现有 Python＋SQLite＋ES 模块为基础。

必须调整的重点：

- 不采纳原文“禁止非空约束和唯一约束、改由代码实现”；交易系统需要数据库约束与事务共同保证。

- 不把强制 32 位字符串主键、30 字符标识符限制或 text 必须分表等 Oracle／平台约定照搬到 SQLite。

- 当前 main 分支及功能分支命名不套用原模板的 master／客户分支结构。

- 不强行禁止 PUT／DELETE，不把“GET 只能显示页面”当作通用标准；先保留旧接口，再设计兼容迁移。

- 不要求每个 async 都重复 try/catch、不要求所有函数写作者日期；在边界统一处理错误，关键规则写清依据，修改历史交给 Git。

- 不把规范草案描述为已落地：统一返回格式、字段词典、自动格式化和 CI 都要标清当前状态及实施步骤。

- 补充转角特有的草稿与账号隔离、订单幂等、实物库存链、客服分权、证据隐私、模拟资金和 AI 辅助开发要求。

完整草案见 docs/转角软件开发规范-v1.0.md。用户希望先有适合本项目的规范文档，再评估整改；草案不自动授权迁移框架、接口、数据库字段或重命名现有目录。

# 12. 参考文档与交接完成条件

双人协作先读 分工与验收任务书 与 用户中心开发任务书。本批 B 只负责用户中心，A 负责订单/售后及公共接线；按同一集成提交建立不同功能分支。公共路由、数据库初始化和前端注册不由两人同时编辑。任务书是后续任务分配，不代表其中头像、资料字段拆分等功能已经实现。

建议阅读顺序：

- AGENTS.md：分层、数据兼容与验证要求。

- 本交接文档第 5 节：已恢复的加载现象及复发时排查顺序。

- docs/STAFF_WORKSPACE.md：最新工作台与下架规则。

- docs/转角软件需求文档-v1.4.md：整体需求与未完成项，注意与最新增量对照。

- README.md、docs/TRIAL.md、docs/LAYERED_COMPLETION.md：启动、历史迁移和部署说明；目录命令应按现有 Backend mission 路径核对。

- docs/PUBLIC_DEMO.md：公开只读演示，不能当作可登录的后端服务。

- docs/转角软件开发规范-v1.0.md：工程规范审阅草案、原模板调整理由及分批整改建议。

此次交接不包含真实账号、密码、数据库、服务器控制权、付费服务或已上线承诺。朋友完成接手后，应记录实际软件提交、数据目录、启动方式和故障根因，并向用户核对原数据与完整登录流程；故障若复发再记录实际根因。规范整改按审阅通过的批次推进。